## Slide 1
ServiceNow-Tanium 15分連携 3案比較
目的: Tanium Asset 1時間更新制約を回避し、Tanium 1,000台のCMDB 15分間隔同期を実現 前提: ServiceNow = SaaS(Now Platform)、MID Server = 既存配置済
No | 案 | 概要 | 追加必要なもの (Tanium導入形態別) | 追加費用 | 変更規模 | リアルタイム性
① | Tanium Connect Push | Tanium側で定期/イベントトリガにより、ServiceNow Scripted REST APIへPush配信 | Tanium側: Connectモジュール (別売) Snow側: Scripted REST API受信エンドポイント自作 Cloud: Snowへ直接配信(egress allow list設定要) オンプレ: FW経由でSnowへ送信 | Connect ライセンス費 (要確認) | 中~大 10~15人日 | 即時Push可
② | Tanium SDK経由 | ServiceNow側からTanium API Gateway(GraphQL)へ定期Pull取得。Tanium公式無料SDKが認証・リトライ・ページング等を抽象化 | Tanium側: API Gateway (無料で導入可) Snow側: Tanium SDK(無料Store App) Cloud: API Gateway標準搭載 オンプレ: API Gatewayを無料インポート、MID Server経由 | なし | 中 7~10人日 | 15分Pull
③ | REST API 直接コール | MID Server経由でTanium Platform REST APIを直接コール、認証・リトライ・ページング等全て自作 | なし(既存機能で完結) Cloud: Token認証のみ オンプレ: Basic/Token両対応、MID Server経由 | なし | 大 17~25人日 | 15分Pull
採用判断
API Gateway 利用可 → 案①(Connect Push)を採用(リアルタイム性最優先) | API Gateway 利用不可 → 案③(REST API直接)を採用 | 案②(SDK)はAPI Gateway利用可だがConnect未保有時の代替

## Slide 2
各案のアーキテクチャと処理フロー対比
3案の違いはデータ「入口」の作り方のみ。CMDB側(Staging → Transform → IRE → CMDB)の設計工数は3案共通
①
Tanium Connect Push
Tanium Agent (1,000台)
↓ リアルタイム
TDS
↓ Saved Question
Tanium Connect
↓ HTTPS POST(JSON)
ServiceNow (SaaS)
Scripted REST API(受信)
※ 受信エンドポイント自作
Cloud: egress allow list設定要
オンプレ: FW経由でSnow到達設計
②
Tanium SDK 経由
ServiceNow (SaaS)
Scheduled Job (15分毎)
↓ SDKメソッド呼出
Tanium SDK (Storeアプリ)
↓ HTTPS(Token認証)
MID Server
↓
Tanium API Gateway
(GraphQL) → TDS
Cloud: API Gateway標準搭載
オンプレ: API Gatewayを無料インポート
③
REST API 直接コール
ServiceNow (SaaS)
Scheduled Job (15分毎)
↓ 自作Script
REST Message v2
(Token Rotation等も自作)
↓ HTTPS
MID Server
↓
Tanium Platform REST API
(API Gateway不要)
Cloud: Token認証のみ
オンプレ: Basic/Token両対応
入口は3様、出口は共通(Staging → Transform/IRE → CMDB)
①
Connect → HTTPS → Snow Scripted API
②
Snow Job → SDK → MID Server → Tanium Gateway
③
Snow Job → REST Msg → MID Server → Tanium REST API
Staging Table
Transform Map
/ IRE
CMDB
(cmdb_ci_*)
Key Message: 「入口の自作工数」が3案で大きく異なる ― 案②(SDK)が最少工数、案③(REST直接)はAPI Gateway未導入時の現実解