## Slide 1
SG-SCCM Data Source 修正に関するご相談
2026年4月 / SGCチーム
発生事象
SG-SCCM マルチインスタンス構成（一般系 it_prod / 放送系 ot_prodE）において、
一般系の Import 実行時に、放送系 CI の Name / Serial number が一般系の別端末の値で上書きされる事象が発生。
その後、放送系 Import で元に戻るが、この上書き⇔復元が繰り返され、CI 属性の履歴が汚染される。
発生例
放送系CI（端末A）
Name=wrmas-f-ost03 / Serial=8Z018G4
一般系CI（端末B）
Name=01620-21-p07 / Serial=1117Q115H
① 一般系Import → 端末Aが端末Bの値で上書き
② 放送系Import → 端末Aが元に復元
③ ①②が繰り返し → 同一Name/Serialが2件存在
ServiceNow サポート回答
原因
両 Data Source の SQL で u_connectionid が同一値 → sys_object_source ID が重複し、IRE が誤マッチ
対応方法
両 Data Source の u_connectionid をそれぞれ異なる値に修正（重複行を削除し1列に統一）
注意事項
修正後、全 CI が新規 INSERT として処理される可能性あり。本番適用前に検証環境での動作確認が必須
課題：当方検証環境は放送系のみ接続のため、両系統のデータが揃わず、本事象の再現・検証ができない状況です。
1 / 2

## Slide 2
検証方法のご相談
サポートより「本番適用前に検証環境での動作確認が必須」との回答を受けておりますが、当方検証環境では放送系のみ接続のため本事象の再現ができません。検証実施方法として以下3案を提示いたします。
案A：検証環境から
本番MCMへ一時接続
案B：検証MCMに
同一CIを作成し再現
案C：検証スキップ
本番直接対応
概要
当方検証インスタンスから本番MCM（it_prod / ot_prodE）に一時接続しデータ取得・検証を実施
お客様側の検証MCMにて、同一Resource IDを持つCIを放送系・一般系で作成いただき事象を再現
検証環境での事前確認を行わず、本番環境でData Source修正および動作確認を直接実施
事象再現
事前検証
◎ 本番同等データで検証可能
△ 再現可能だが、お客様側の作業工数が発生
× 不可
本番への
影響リスク
低
低
高（ぶっつけ対応）
推奨：案A — 本番同等のデータで検証でき、修正時のリスクを最小化できます。案Bはお客様側の作業工数が発生し、案Cは本番での即時復旧判断が困難です。
ご判断いただきたい事項
1
案A / 案B / 案C のいずれで進めるか
2
案A の場合：検証環境から本番 MCM への一時接続をご許可いただけるか
3
案B の場合：検証MCMでのテストデータ作成にご協力いただけるか
2 / 2